ReviewCV.vn

Product Requirements Document

Version 1.1  ·  Revised

| Phiên bản | v1.1 — Revised Draft |
| --- | --- |
| Ngày tạo | 11/5/2026 |
| Trạng thái | 🟡 In Review |
| Primary persona | Fresher / Junior Tech (0–2 năm kinh nghiệm) |
| Scope | Public MVP · Miễn phí + Donate |
| Thay đổi vs v1.0 | Scoring engine, 2-layer AI arch, hero feature, eval framework |

# 1. Tổng quan sản phẩm

## 1.1 Vision & Positioning

ReviewCV.vn giúp fresher và junior tech nhận phản hồi CV actionable trong dưới 60 giây — cụ thể, có ví dụ sửa ngay, không chung chung.

🎯 Positioning (v1.1) "Biết vì sao CV của bạn bị bỏ qua trong 30 giây — và cách sửa ngay."

ℹ️  Tránh positioning cũ: "AI review CV" — quá generic, không có moat. Positioning mới nhắm đúng vào pain cụ thể của fresher tech.

## 1.2 Target Persona (thu hẹp có chủ đích)

🔒 V1 chỉ optimize cho: Fresher / Junior Tech: SWE Intern, Fresher Backend/Frontend, New Grad IT (0–2 năm kinh nghiệm) Không hỗ trợ tốt ở V1: Designer CV, Academic CV, Senior/Executive CV, Non-tech roles

Lý do thu hẹp:

- CV fresher tech có pattern chuẩn → dễ build heuristic nhất quán

- Pain rõ nhất: không có benchmark, lo lắng cao, trust AI dễ hơn

- Before→After rewrite có giá trị transformation cực cao với fresher

- Distribution tự nhiên: Facebook group tìm việc, Zalo sinh viên IT

## 1.3 Success Metrics

| Chỉ số | Mục tiêu 30 ngày | Mục tiêu 90 ngày |
| --- | --- | --- |
| Lượt review CV | 200 | 2,000 |
| Unique visitors | 500 | 5,000 |
| Tỷ lệ hoàn thành review | > 70% | > 75% |
| JSON parse success rate | > 95% | > 97% |
| Feedback usefulness (self-report) | > 4/5 | > 4.2/5 |
| Hallucination / generic rate | < 15% | < 10% |
| Lượt donate | 5 | 50 |

# 2. AI Architecture (2-Layer Model)

⚡ Thay đổi quan trọng nhất so với v1.0 AI không còn tự "invent" score. Score được tính deterministically bởi rule engine. AI chỉ explain, contextualize, và rewrite. Đây là sự khác biệt giữa AI wrapper và AI-assisted product.

## 2.1 Tổng quan flow

| # | Layer | Làm gì | Công nghệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Input Processing | Extract text từ PDF / paste, normalize format | pdf-parse, string processing |
| 2 | Deterministic Scoring | Rule-based: detect thiếu sót, tính điểm từng tiêu chí theo trọng số | Custom logic (TypeScript) |
| 3 | AI Enhancement | Claude nhận score đã tính → explain, contextualize, viết Before→After | Claude API (Sonnet) |
| 4 | Output Rendering | Hybrid score display + snapshot tags + section detail + rewrite | React components |

ℹ️  Layer 2 (AI) nhận input là: CV text + job title + structured analysis từ Layer 1. AI không cần re-read CV từ đầu — chỉ cần explain và rewrite based on analysis đã có.

## 2.2 Deterministic Scoring Engine

Score tổng được tính từ 6 tiêu chí với trọng số cố định. Mỗi tiêu chí chấm bằng rule-based checks, không phải AI guess.

| Tiêu chí | Trọng số | Rule checks chính |
| --- | --- | --- |
| Impact Bullets & Metrics | 25% | Có số liệu? Action verb? Không quá 2 dòng/bullet? |
| ATS Compatibility | 20% | Keywords? Không dùng bảng/ảnh? Font chuẩn? Section heading đúng? |
| Structure & Format | 20% | Có đủ sections? Độ dài hợp lý (1–2 trang)? Chronological order? |
| Education | 15% | GPA if ≥ 3.2? Relevant coursework? Awards? |
| Skills Relevance | 10% | Không list generic? Có phân level? Relevant với job title? |
| Contact & Personal Info | 10% | Email? Phone? GitHub? LinkedIn? Không ảnh? |

### Score Bands (semantic meaning)

| Range | Label | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 76–100 | Strong ✅ | Sẵn sàng nộp cho hầu hết fresher roles |
| 56–75 | Decent ⚠️ | Tốt nhưng cần cải thiện 2–3 điểm quan trọng |
| 40–55 | Needs Work 🔧 | Cần làm lại nhiều phần trước khi nộp |
| < 40 | Critical ❌ | CV chưa đủ chuẩn cơ bản |

🚫 Tránh fake precision Không dùng: 73.4/100 hoặc Experience: 7.2 — tạo cảm giác AI đang pretend scientific. Chỉ dùng số nguyên. Score là UX abstraction, không phải scientific truth.

## 2.3 AI Prompt Contract

Claude nhận đúng context sau — không được invent thêm:

- CV text đã được extract và normalize

- Job title (nếu có)

- Structured analysis từ deterministic engine: điểm từng tiêu chí, flags cụ thể

- Persona context: fresher tech

Claude chỉ được output:

- Giải thích score theo ngôn ngữ tự nhiên, thân thiện

- Snapshot tags (3–4 tags: ✅ hoặc ⚠️)

- Before→After rewrite cho mỗi bullet/section yếu

- Gợi ý cụ thể 1–2 câu per tiêu chí

ℹ️  Claude KHÔNG được tự tính lại score, KHÔNG được thêm tiêu chí mới ngoài 6 tiêu chí định nghĩa sẵn.

# 3. Hero Feature: Before → After Rewrite

🌟 Đây là moment quan trọng nhất của product Before→After Rewrite là lý do user chia sẻ, quay lại, và tin tưởng tool. Không phải score. Không phải checklist. Transformation cụ thể mới là dopamine moment.

## 3.1 Ví dụ output

| ❌ TRƯỚC "Worked on website development for company project" | ✅ SAU "Built responsive React web app used by 200+ students, reducing manual form processing by 80%" |
| --- | --- |

ℹ️  Nếu user không cung cấp số liệu thực, Claude phải ghi rõ [thêm số liệu thực tế của bạn vào đây] — không được tự bịa metrics.

## 3.2 UX placement

- Before→After hiển thị ngay sau Score Snapshot — không ẩn trong tab

- Mỗi section yếu (score < 6/10) có ít nhất 1 Before→After example

- User có thể copy từng rewrite bằng 1 click

- Label rõ: "Gợi ý viết lại" — không pretend đây là sự thật

# 4. Score Display & UX

## 4.1 Hybrid Score Model

Kết hợp số (gamification + perceived objectivity) với semantic layer (meaning + actionability):

CV Score: 72/100 — Decent · Fresher Backend Developer ✅ ATS-friendly format ⚠️ Thiếu quantified achievements ⚠️ Summary quá generic ✅ Technical skills rõ ràng

## 4.2 Score Display Rules

| Rule | Chi tiết |
| --- | --- |
| Chỉ dùng số nguyên | 72, không phải 72.4 |
| Luôn kèm label | Decent / Strong / Needs Work / Critical |
| Luôn kèm persona context | "Khá tốt cho Fresher Backend Developer" |
| 4 snapshot tags | Scan nhanh: 2 ✅ + 2 ⚠️ (hoặc tương ứng với kết quả thực) |
| Score do engine tính | AI không được override hoặc adjust số |
| Grounding rõ ràng | 56–75 = Decent, không để user tự đoán 72 là tốt hay xấu |

# 5. Tính năng sản phẩm

## 5.1 Scope V1 vs V2

| Tính năng | V1 | V2 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Upload PDF | ✓ | ✓ |  |
| Paste text CV | ✓ | ✓ |  |
| Nhập vị trí ứng tuyển | ✓ | ✓ |  |
| Deterministic scoring engine | ✓ | ✓ | Layer 1 — core |
| Hybrid score display (số + label + tags) | ✓ | ✓ | Hero UX |
| Before→After Rewrite (Hero Feature) | ✓ | ✓ | Phải nổi bật nhất |
| AI explain + gợi ý per section | ✓ | ✓ | Layer 2 |
| ATS compatibility check | ✓ | ✓ | Deterministic |
| Login Google | ✓ | ✓ |  |
| Lưu lịch sử review | — | ✓ | Cần DB |
| Compare versions (CV v1 vs v2) | — | ✓ | Retention loop |
| Match CV với JD cụ thể | — | ✓ |  |
| Role-specialized review (SWE/Data/PM...) | — | ✓ | Phase 3 |
| Export PDF kết quả | — | ✓ |  |
| Email capture (micro retention) | — | ✓ | Sau V1 launch |
| Donate | ✓ | ✓ | Nút đơn giản |

# 6. User Flow

## 6.1 Happy Path

| # | Bước | Hành động | Hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Landing | Vào reviewcv.vn | Form upload/paste + input job title |
| 2 | Input CV | Upload PDF hoặc paste text | Extract + normalize text, preview |
| 3 | Submit | Click "Phân tích CV" | Layer 1 chạy deterministic → Layer 2 gọi Claude |
| 4 | Loading | Đợi < 15 giây | Progress indicator, không spinner im lặng |
| 5 | Score Snapshot | Xem score + 4 tags ngay đầu | 72/100 · Decent · 4 tags nhanh |
| 6 | Hero moment | Đọc Before→After rewrites | Section yếu nhất hiện trước |
| 7 | Deep dive | Click từng tiêu chí | Score breakdown + gợi ý + rewrite |
| 8 | Action | Copy rewrite, sửa CV thực | Nút copy 1-click |
| 9 | Donate (opt.) | Click ủng hộ | Redirect Buy Me a Coffee / MoMo |

## 6.2 Edge Cases

- CV < 100 từ → yêu cầu thêm thông tin, không chạy review

- PDF scan (không extract được text) → hướng dẫn paste text thay thế

- File > 5MB → từ chối, gợi ý compress

- API timeout > 30s → retry 1 lần, báo lỗi thân thiện nếu vẫn fail

- CV không phải English/Vietnamese → review nhưng thêm disclaimer

- Job title không phải tech → hiện warning nhẹ: "Tool tối ưu cho tech roles"

# 7. Kiến trúc kỹ thuật

## 7.1 Tech Stack

| Layer | Công nghệ | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) | SSR, routing, Vercel deploy tức thì |
| Styling | Tailwind CSS | Nhanh, responsive, không CSS riêng |
| Auth | NextAuth.js + Google OAuth | Free, setup < 1 giờ |
| Scoring Engine | TypeScript (custom) | Layer 1 — deterministic, dễ test, dễ debug |
| AI Layer | Claude API (claude-sonnet) | Tiếng Việt tốt, JSON output stable |
| PDF Parse | pdf-parse (server-side) | Không expose client, xử lý nhiều format |
| Database | Không có ở V1 | Tránh over-engineering |
| Hosting | Vercel free tier | CI/CD, preview deploy |
| Donate | Buy Me a Coffee + MoMo QR | Không tích hợp payment phức tạp |

## 7.2 API Design

- POST /api/review — nhận { cvText, jobTitle }, chạy Layer 1 → Layer 2, trả về ReviewResult JSON

- API key Claude lưu server-side .env, không bao giờ expose ra client

- Rate limit: 10 req/IP/giờ — đủ để tránh abuse, không ảnh hưởng user thật

- Timeout: 30 giây với loading state rõ ràng

- Response schema fixed — Claude phải follow, không được deviate

## 7.3 Cấu trúc thư mục

reviewcv/
  app/
    page.tsx                ← Landing + form
    api/review/route.ts     ← API endpoint
  components/
    CVUploader.tsx
    ScoreSnapshot.tsx       ← Hybrid score + 4 tags
    BeforeAfterCard.tsx     ← Hero feature
    SectionDetail.tsx
  lib/
    scoringEngine.ts        ← Layer 1: deterministic
    claudeReview.ts         ← Layer 2: AI enhancement
    pdfParse.ts
  types/
    review.ts               ← ReviewResult schema

# 8. Timeline (Revised — Realistic)

📌 Thực tế: phần tốn thời gian nhất không phải frontend Prompt iteration, output formatting, bad PDF handling, và edge cases chiếm nhiều thời gian hơn UI. Timeline dưới đã tính vào đó.

| Phase | Milestone | Việc cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (5 ngày) | Core working | Next.js setup, Google OAuth, API route, PDF parse, Claude call cơ bản, output hiển thị được |
| Phase 2 (7 ngày) | Scoring + Polish | Viết deterministic scoring engine, prompt iteration (test 20+ CV thực), Before→After UI, hybrid score display, responsive |
| Phase 3 (Sau launch) | Iterate từ data | Fix bugs từ real users, improve prompt, thêm email capture, cân nhắc V2 features |

ℹ️  Phase 3 chỉ bắt đầu sau khi có ít nhất 50 lượt review thực. Không build V2 features dựa trên assumption.

# 9. Rủi ro & Giảm thiểu

| Rủi ro | Mức độ | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Output AI generic / lặp lại | 🔴 Cao | 2-layer arch: AI chỉ explain, không generate từ đầu; test với 20+ CV trước launch; golden output set |
| Chi phí API tăng đột biến | 🔴 Cao | Rate limit 10 req/IP/giờ; budget alert Anthropic; Layer 1 chạy trước giảm token AI |
| PDF extract lỗi / sai | 🟡 Trung bình | Fallback sang paste text; hiển thị preview text đã extract để user confirm |
| Chất lượng review không đủ tốt | 🟡 Trung bình | Benchmark set 20 CV + golden output; thu feedback sau mỗi review |
| Abuse / spam bot | 🟡 Trung bình | Rate limit IP; Google login tạo friction tối thiểu |
| Retention = 0 | 🟢 Accepted V1 | Chấp nhận ở V1; email capture + compare versions giải quyết ở V2 |

# 10. Ngoài Scope V1 (Not In Scope)

🚧 Scope discipline là lý do product này có thể ship Mọi feature dưới đây đều hấp dẫn và có thể justify — nhưng không được build ở V1. Thêm bất kỳ thứ nào làm tăng risk không ship đúng hạn.

- Lưu lịch sử review (cần database)

- Match CV với JD cụ thể

- Mock interview AI

- Export kết quả PDF / Word

- Email notification / marketing

- Dashboard admin / analytics nội bộ

- Thanh toán / gói premium

- App mobile native

- Support non-tech CV (designer, marketing, executive)

- Line-by-line review (quá noisy, parsing messy) — dùng section-based

# 11. Phụ lục

## 11.1 Prompt Contract (Claude API)

System:
"Bạn là chuyên gia review CV cho fresher/junior tech tại Việt Nam.
Bạn sẽ nhận: (1) CV text, (2) job title, (3) structured analysis từ scoring engine.
Nhiệm vụ của bạn:
- Giải thích score bằng tiếng Việt thân thiện, cụ thể
- Viết 4 snapshot tags (dùng đúng score từ engine, không tự đặt)
- Với mỗi section score < 6: viết Before→After rewrite cụ thể
- Gợi ý 1–2 câu actionable per section
KHÔNG được: tự tính lại score, thêm tiêu chí mới, bịa metrics.
Nếu không có số liệu thực: ghi [thêm số liệu thực của bạn].
Trả về JSON theo schema đã định. Không trả về gì ngoài JSON."

## 11.2 Trọng số Scoring Engine

| Tiêu chí | Trọng số | Key rules |
| --- | --- | --- |
| Impact Bullets & Metrics | 25% | action verb + số liệu + không quá 2 dòng |
| ATS Compatibility | 20% | keywords, heading chuẩn, không bảng/ảnh |
| Structure & Format | 20% | đủ sections, 1–2 trang, chronological |
| Education | 15% | GPA ≥ 3.2, coursework, awards nếu có |
| Skills Relevance | 10% | không generic, có phân level, relevant |
| Contact & Personal Info | 10% | email, phone, GitHub, LinkedIn |

## 11.3 Evaluation Framework

📊 Cần có trước khi launch Tạo golden output set với 20 CV mẫu (fresher tech, đa dạng chất lượng). Mỗi CV có expected score range và expected feedback key points. Dùng để measure prompt quality và phát hiện regression.

| Metric | Target V1 | Đo bằng cách nào |
| --- | --- | --- |
| JSON parse success rate | > 95% | Log errors từ API endpoint |
| Feedback usefulness score | > 4/5 | Optional rating sau review |
| Generic / repeated feedback rate | < 15% | Manual audit 50 reviews đầu |
| Hallucination rate | < 10% | Check Before→After có hợp lý không |
| Time to result | < 15 giây | Server-side timing log |
| Score consistency (same CV) | ± 3 điểm | Test 1 CV run 5 lần |

ℹ️  Evaluation framework phải chạy trước khi public launch, không phải sau. Tối thiểu test 20 CV thực với diverse quality.

ReviewCV.vn · PRD v1.1 Revised · 11/5/2026 · Fresher Tech Focus